Техническое задание

на выполнение работ по ремонтным работам фасада здания по адресу: 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, корп.1.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| Общие данные |  |
| Сведения об участке выполнения работ (адрес расположения объекта) | 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, корп.1. |
| Наименование объекта | Здание, назначение: многоквартирный дом с встроенными коммерческими помещениями, общая площадь 5577,5 кв.м., кол-во этажей 8-6-8. |
| Цель технического задания | Устранить проникание влаги в полости кирпичной кладки фасада, устранить проникание влаги на лоджии жилых помещений, восстановление утраченной кирпичной кладки |
| Вид производства работ | Высотные, строительные работы |
| Сроки производства работ | Летние периоды 2026-2027г. |
| Источник финансирования | Средства фонда капитального ремонта, сформированные на специальном счёте заказчика. |
| Порядок оплаты | Авансовый платёж, промежуточный расчёт по факту выполнения работ и подписания сторонами актов выполненных работ с последующей оплатой принятого. Окончательный расчет за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком по факту приемки работ, подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
| Требования к качеству выполняемых работ | В соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и другой нормативной документацией |
| Требования к качеству исполнительной документации | В соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и другой нормативной документацией |
| Гарантийное обеспечение | Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет 5 лет с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. |
| Основные требования к производимым работам |  |
| Строительно-монтажные работы | 1 Герметизация примыкания межэтажного фасадного элемента (верхней части) 2 Восстановление утраченной кирпичной кладки 3 Герметизация примыкания фасадного остекления к кирпичной кладки. |
| Дополнительные требования |  |
| Подготовка демонстрационных материалов | Согласовать с Заказчиком. |
| Особые условия | - Ежедневно по окончанию работ выполнить уборку территории от строительного мусора. - Выполнение работ производить поэтапно, не нарушая транспортную и логистическую структуру. Все работы выполнить с привлечением персонала, имеющим необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. |